Ministry of Planning and Investment (MPI)

Socialist Republic of Vietnam

Project title: Request for Proposal (RFP): Digital Platform for the Digital Transformation of MSMEs in Vietnam

Members of the group: Ministerio de Planificación e Inversión 
En colaboración con el Ministerio de Información y Comunicaciones

Kelly Yuliana Hurtado León – Directora de Adquisiciones Internacionales (MPI)

Carlos Eduardo Moreno Meléndez – Especialista en Transformación Digital (MIC)

Angel David Infante Espinel – Analista Financiero del Proyecto (MPI)

Jairo Danilo Guevara Zapata – Gerente de Proyecto Internacional (SYAC)

Samuel Ivan Heredia Moya – Arquitecto de Soluciones Cloud (SYAC)

Yeimar Stiveen Ortiz Lopez – Especialista en Integración y Ciberseguridad (SYAC)

References No: MPI-RFP-2025-001

Address: 6B Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

Mail: digital.transformation@mpi.gov.vn

Telephone: +84 24 3845 5298

Date of Issue: Octobre 22, 2025

# 1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) vietnamitas constituyen el 97% del tejido empresarial, pero enfrentan barreras críticas de digitalización: recursos limitados, poca asistencia tecnológica y escasa planificación estratégica. Solo el 6,2% ha definido objetivos claros de transformación digital, obstaculizando su crecimiento y competitividad nacional e internacional. Este reto, alineado a la Agenda Nacional de Transformación Digital (2020-2025) y el Decreto 80/2021/ND-CP, motiva al gobierno a buscar soluciones de plataforma digital integrales y asequibles para impulsar la digitalización inclusiva en el sector.

# 2. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

La empresa SYAC debe hacer el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma digital integral con:

- Módulo de gestión documental centralizada,

- Facturación electrónica según legislación vigente,

- Firma digital legalmente válida en Vietnam.

La plataforma debe ser intuitiva, escalable y garantizar integración normativa y tecnológica total para MiPyMEs.

## Modelo de Negocio Internacional

SYAC Dinámica Gerencial es una empresa tecnológica especializada en soluciones digitales empresariales bajo el modelo SaaS (Software as a Service), con presencia en América Latina y el Sudeste Asiático.

Su modelo internacional combina licenciamiento flexible, soporte remoto y transferencia tecnológica. La propuesta de SYAC para Vietnam está orientada a:

- Ofrecer licencias personalizadas según tamaño y capacidad financiera de las MiPyMEs.

- Proveer capacitación virtual y presencial para asegurar transferencia de conocimiento.

- Garantizar compatibilidad legal y cultural con la regulación local en protección de datos.

- Implementar soluciones adaptadas al idioma y entorno empresarial vietnamita

# 3. ALCANCE DEL PROYECTO / REQUISITOS

## 3.1. Requisitos Funcionales

- Gestión documental en nube, clasificación automática, control de versiones, motor de búsqueda inteligente e integración con registros nacionales.

- Facturación electrónica en conformidad con la Circular 78/2021/TT-BTC (2021), compatible con el sistema tributario y formatos XML.

- Firma digital compatible con infraestructura PKI nacional, autenticación multifactor, integración con bases de datos ciudadanas y auditoría conforme a la Ley de Transacciones Electrónicas 51/2005/QH11.

## 3.2. Requisitos Técnicos y de Cumplimiento

- Plataforma web y App móvil (iOS/Android).

- Interfaz en Vietnamita y multilingüe.

- API RESTful para integración con sistemas externos.

- Seguridad con ISO 27001, cifrado AES-256, TLS 1.3.

- Cumplimiento ambiental (servidores eficientes), accesibilidad (WCAG 2.1) y alojamiento de datos en Vietnam (Decreto 53/2022/ND-CP).

# 4. AVANCES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Integración obligatoria con el Sistema Nacional de Contratación Electrónica (e-GP).

- Compatibilidad con documentos digitales públicos, verificación de información empresarial en tiempo real.

- Optimización de procesos mediante autocompletado de formularios y búsqueda avanzada.

- Cumplimiento con la Ley de Ciberseguridad 24/2018/QH14 y auditoría trimestral de seguridad.

- Escalabilidad para atender a más de 600,000 MiPyMEs a nivel nacional.

# 5. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROVEEDOR

- Experiencia de al menos 5 años en desarrollo de plataformas digitales empresariales.

- Cartera mínima de 3 proyectos similares o más de 10,000 usuarios.

- Certificaciones ISO 9001 y 27001 vigentes.

- Carta de garantía bancaria del 2% del valor estimado del contrato.

- Equipo certificado en gestión ágil de proyectos (PMP/PRINCE2).

# 6. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACIÓN

- La publicación oficial del RFP se realizará el 22 de octubre de 2025, dando inicio al proceso de licitación.

- La recepción de consultas se llevará a cabo hasta el 30 de octubre de 2025.

- La entrega de propuestas técnicas y económicas tendrá como fecha límite el 15 de noviembre de 2025.

- La evaluación de las propuestas se efectuará el 25 de noviembre de 2025.

- Finalmente, la adjudicación del contrato y la publicación del proveedor seleccionado se realizarán el 1 de diciembre de 2025.

# 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas serán evaluadas conforme a los siguientes criterios y ponderaciones establecidas por el comité técnico:

- El cumplimiento técnico tendrá una ponderación del 30%, considerando la adecuación funcional y tecnológica de la solución propuesta.

- La experiencia del proveedor representará el 20%, valorando proyectos previos y referencias verificables.

- La solidez financiera contará con un 15%, tomando en cuenta la estabilidad y capacidad económica del oferente.

- La sostenibilidad y el cumplimiento normativo aportarán un 15%, evaluando el compromiso con estándares ambientales y legales.

- Finalmente, el precio y modelo de costos tendrá una ponderación del 20%, considerando la relación costo-beneficio y la viabilidad económica de la propuesta.

# 8. PRESUPUESTO Y MODELO DE COSTOS

- Inversión inicial año 1: 15,000 millones VND (~$615,000 USD).

- Costos operativos anuales (años 2-3): 3,000 millones VND (~$123,000 USD/año).

- Gratuidad inicial 12 meses para primeros 50,000 usuarios; posteriormente tarifa subsidiada de 500,000 a 1,500,000 VND/año según tamaño de empresa y modelo freemium.

# 9. ALINEACIÓN NORMATIVA Y OBJETIVOS NACIONALES

Este proyecto se adapta al:

- Programa Nacional de Transformación Digital (2020-2025)

- Agenda digital nacional al 2030 (Decisión 411/QD-TTg)

- Circular 78/2021/TT-BTC (estándares de facturación electrónica)

- Ley de Transacciones Electrónicas 51/2005/QH11

- Ley de Ciberseguridad 24/2018/QH14

- Decreto 80/2021/ND-CP y Decreto 53/2022/ND-CP

- Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (ODS 9)

## Anexo en relación con Indonesia

Se celebró una visita institucional a la Embajada de la República de Indonesia en Bogotá, Colombia. Las partes discutieron los aspectos clave del entorno político, económico y normativo de Indonesia, subrayando la calidad de potencia emergente del Sudeste Asiático y la posición de liderazgo regional en ASEAN, APEC y el G20. Se identificaron áreas de interés común con América Latina en el comercio, la inversión, la tecnología y la digitalización, así como mecanismos potenciales de cooperación bilateral.

De esta forma, el presente anexo ha permitido adquirir una visión actualizada del modelo de desarrollo indonesio, el cual se centra en la transformación digital, la diversificación productiva y la atracción de la inversión extranjera directa. Los conocimientos adquiridos han contribuido al entendimiento de los marcos regulatorios y económicos de la región, pertinentes para la implementación de proyectos internacionales con enfoque tecnológico, como lo es el RFP para la Transformación Digital de las MiPyMEs en Vietnam. Como resultado, este anexo apoya la relevancia y alineación estratégica de la propuesta presentada, evidenciando un entendimiento contextual del entorno asiático y un conocimiento aplicado de las dinámicas internacionales que favorecen la realización de proyectos de cooperación digital.

Officially Signed by:

Directora de Adquisiciones Internacionales

Kelly Yuliana Hurtado León

Ministerio de Planificación e Inversión
En representación de la República Socialista de Vietnam